项目实施验收确认单

| 客户名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |
| 参会人员 |  |  |  |
| 客户联系人 |  | 客户电话 |  |
| 软件版本 | 星辰专业版 | 上线模块 | 财务+进销存 |
| 系统实施 主要内容 | 1、10/13 系统设置：用户增减及授权、财务参数设置、打印模板选用； 基础资料：财务基础资料维护、初始余额录入事项； 工资管理：工资项目设置及公式设置、工资单计税单操作、职员社保信息维护 资产管理：资产类别设置、资产操作、资产列表查询 出纳管理：日记账生成、银行对账 账务处理：录凭证、查凭证、明细账余额表查询、单据生成凭证、期末结转结账 财务报表：报表查询、现金流量表指定现金流、多账套查询 2、11/13 基础资料：商品信息建立，客户供应商建立，初始库存录入 财务相关问题答疑 3、12/26 采购管理：采购订单建立+下推入库+不同付款方式，涉及退货由入库单下推退货单 销售管理：销售订单建立+下推出库+不同收款方式，涉及退货由出库单下推退货单 库存管理：报损物料使用其他出库单，库存查询表及批次跟踪表查看库存，定期进行成本核算 期末结账前先审核全部流程，并进行出库成本核算。 4、1/28 期末结账：审核所有单据→盘存→出库成本核算→期末结账 生成凭证→计提折旧→结转损益→期末结账 业务单据生成财务凭证模板设置及科目关联设置、打印模板设计思路、零星问题答疑 |  |  |

客户对接人： __________________ 签署日期：______________

金蝶项目经理： 李浩翔  签署日期：2026/3/20